## Slide 1: Web组第20周工作汇报
张磊
日期：2019-5-17
QM-WR-R&D_001(R&D)-19301001
请大家将红色部分替换成各组项目编号

## Slide 2
Content
本周进展概要
项目问题概述
项目风险概述
下周工作计划
项目配置概述

## Slide 3: 本周项目进展概要
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 负责人 | 主要工作 | 描述 | 项目状态 | 备注
1 | 19Q4sp2-iManager(解算系统) | 提测阶段 | 王宏旭 | Bug修改 | 依据测试及后台提出的问题进行修改 | 100% | 
2 | 19Q4sp2-iManager(外业采集系统) | 验收阶段 | 王宏旭 | bug修改 | 依据测试提出的问题进行修改 | 100% | 
3 | 19Q4sp2-iManager(规划计划) | 验收阶段 | 王宏旭 | 修改bug | 依据测试提出的问题进行修改 | 100% | 
4 | 20Q1-iManager | 开发阶段 | 王宏旭 | 采集日计划删除 | 采集日计划删除页面及接口对对接 | 70% | 
5 | 19Q4+iManager | 研发阶段 | 王宏旭 | 前端页面及Js | 1、待办切图任务前端完善js功能及前后端联调 2、切图任务管理前端完善js功能及前后端联调 3、切图任务分配前端完善js功能及前后端联调 | 1、40% 2、70% 3、50% | 

## Slide 4: 项目问题概述
序号 | 问题项 | 完成日期 | 问题状态
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
本周新增问题 1项， 关闭问题0项。

## Slide 5: 项目风险概述
序号 | 风险类别 | 活动、事项 | 风险描述 | 应对措施 | 责任部门 | 负责人 | 状态跟踪
1 |  |  |  |  |  |  | 未发生
 |  |  |  |  |  |  | 正在执行环节措施
 |  |  |  |  |  |  | 转成问题
 |  |  |  |  |  |  | 可接受
 |  |  |  |  |  |  | 已关闭
本周新增风险 0项， 关闭风险0项。
说明：每次周报中需要将上周发现的问题&风险及之前遗留的问题&风险一同监控。

## Slide 6: 下周工作计划
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 负责人 | 主要工作 | 描述 | 项目状态 | 备注
1 | 19Q4+iManager | 研发阶段 | 王宏旭 | 接口联调 | 1、待办切图任务前端完善js功能及前后端联调 2、切图任务管理前端完善js功能及前后端联调 3、切图任务分配前端完善js功能及前后端联调 | 1、40% 2、70% 3、50% | 

## Slide 7: 项目变更概述
序号 | 变更开始&分析阶段 |  |  |  |  | 变更实施阶段 |  | 变更验证阶段 |  | 关闭阶段 | 状态
 | 变更 需求号 | 变更 简述 | 变更 类型 | 提出 部门 | CCB 决策 | 实施活 动简述 | 实施 部门 | 验证 结果 | 验证 部门 | 关闭 负责 部门 | 

## Slide 8: 其他阐述

## Slide 9: 项目配置概述
序号 | 配置项 | 完成日期 | 当前状态