## Slide 1: Web组第39周工作汇报
荣胜华
日期：2019-9-27
QM-WR-R&D_001(R&D)-19301001
请大家将红色部分替换成各组项目编号

## Slide 2: 本周项目进展概要
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 负责人 | 主要工作 | 描述 | 项目状态 | 备注
1 | iHear-sp1 | 研发阶段 | 王宏旭 | 1、【iManager情报驱动任务】【采集任务管理】前端新增 2、【iManager情报驱动任务】【内业前期任务管理】基于重构完前端新增 | 1、采集任务管理系统新增情报相关字段 2、内业前期新增情报相关字段 | 研发阶段 | 100%
2 | 19Q4+iManager | 已提测 | 王宏旭 | 修改bug | 1.依据测试提出的问题进行修改 | 已提测 | 50%

## Slide 3: 下周工作计划
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 负责人 | 主要工作 | 描述 | 项目状态 | 备注
1 | 19Q4+iManager | 已提测 | 王宏旭 | 修改bug | 1.依据测试提出的问题进行修改 | 已提测 | 50%