## Slide 1: Web组第39周工作汇报
王宏旭
日期：2019-11-01
QM-WR-R&D_001(R&D)-19301001
请大家将红色部分替换成各组项目编号

## Slide 2: 本周项目进展概要
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 负责人 | 主要工作 | 描述 | 项目状态 | 备注
1 | 20Q1-iManager【统计】【品质率统计】改善 | 研发 | 王宏旭 | 开发 | 1、品质率改善对应页面修改 2、对接相关接口 | 研发中 | 70%
2 | 20Q1-iManager【外业采集任务管理】【轨迹入库】GCP轨迹上传) | 研发 | 王宏旭 | 开发 | 1、GCP轨迹上传对应页面修改 2、对接相关接口 | 研发中 | 90%
3 | 20Q1-iManager【外业采集任务管理】【轨迹入库】采集轨迹上传 | 研发 | 王宏旭 | 开发 | 1、采集轨迹上传对应页面修改 2、对接相关接口 | 研发中 | 90%
3 | 20Q1-iManager【内业任务管理】【前期】质检履历改善 | 研发 | 王宏旭 | 开发 | 1、质检履历对应页面修改 2、对接相关接口 | 研发中 | 90%

## Slide 3: 下周工作计划
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 负责人 | 主要工作 | 描述 | 项目状态 | 备注