## Slide 1: Web组第20周工作汇报
张磊
日期：2019-5-17
QM-WR-R&D_001(R&D)-19301001
请大家将红色部分替换成各组项目编号

## Slide 2
Content
本周进展概要
项目问题概述
项目风险概述
下周工作计划
项目配置概述

## Slide 3: 本周项目进展概要
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 负责人 | 主要工作 | 描述 | 项目状态 | 备注
1 | 星云二期 | 测试阶段 | 王宏旭 | 系统Bug修改及优化 | 1、系统消息提示翻译优化 2、优化中英切换组件 | 完成 | 
2 | iManager(日报管理重构) | 测试阶段 | 王宏旭 | 系统Bug修改及优化 | 1、填写日报页面bug修改 | 完成 | 
3 | hdms | 验收阶段 | 王宏旭 | 系统bug修改 | 1、Authority manangement页面切换bug修改 | 完成 | 
4 | iManager(解算任务管理改造) | 研发阶段 | 王宏旭 | 待办IE解算任务页面及接口 | 1、待办IE解算任务页面 2、待办IE解算任务接口对接 | 1、完成 2、完成20% | 

## Slide 4: 项目问题概述
序号 | 问题项 | 完成日期 | 问题状态
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
本周新增问题 1项， 关闭问题0项。

## Slide 5: 项目风险概述
序号 | 风险类别 | 活动、事项 | 风险描述 | 应对措施 | 责任部门 | 负责人 | 状态跟踪
1 |  |  |  |  |  |  | 未发生
 |  |  |  |  |  |  | 正在执行环节措施
 |  |  |  |  |  |  | 转成问题
 |  |  |  |  |  |  | 可接受
 |  |  |  |  |  |  | 已关闭
本周新增风险 0项， 关闭风险0项。
说明：每次周报中需要将上周发现的问题&风险及之前遗留的问题&风险一同监控。

## Slide 6: 下周工作计划
序号 | 项目名称 | 项目阶段 | 负责人 | 主要工作 | 描述 | 项目状态 | 备注
1 | iManager(解算任务管理改造) | 研发阶段 | 王宏旭 | 待办IE解算任务管理模块 | 1、待办IE解算任务列表接口联调 2、提交IE解算任务页面及接口 3、新建IE解算任务页面及接口 4、暂停IE解算任务页面及接口 5、工程作废页面及接口 | 进行中 | 
2 | iManager(解算任务管理改造) | 研发阶段 | 王宏旭 | 已办IE解算任务管理模块 | 1、已办IE解算任务列表页面及接口 2、已办IE解算任务详情页面及接口 | 进行中 | 

## Slide 7: 项目变更概述
序号 | 变更开始&分析阶段 |  |  |  |  | 变更实施阶段 |  | 变更验证阶段 |  | 关闭阶段 | 状态
 | 变更 需求号 | 变更 简述 | 变更 类型 | 提出 部门 | CCB 决策 | 实施活 动简述 | 实施 部门 | 验证 结果 | 验证 部门 | 关闭 负责 部门 | 

## Slide 8: 其他阐述

## Slide 9: 项目配置概述
序号 | 配置项 | 完成日期 | 当前状态